# Các điểm nghiệp vụ MotoRent cần duyệt

Gửi chủ dự án • Rà soát ngày 28/09/2026

Tôi ghi lại các điểm dưới đây từ mã nguồn hiện tại để bạn quyết định trước khi thay đổi chức năng đã có. Đây là đề xuất chưa áp dụng, tách khỏi các sửa lỗi ngày thuê, bản đồ, cọc và dữ liệu địa điểm bạn đã yêu cầu.

# Chuẩn hóa chữ hoa thường của số hộ chiếu

Mã nguồn hiện đã chặn hai số giấy tờ giống hệt nhau. Tuy nhiên, phép so sánh đang phân biệt chữ hoa và chữ thường, trong khi trường giấy tờ cho phép chữ cái. Hai cách nhập như AB123456 và ab123456 vẫn có thể được coi là hai giấy tờ khác nhau trong phương án miễn cọc tài sản.

Đề xuất: chuẩn hóa chữ hoa khi kiểm tra trùng số hộ chiếu và vẫn yêu cầu nhân viên đối chiếu bản gốc khi giao xe. Không thay đổi quy tắc CCCD trùng hoàn toàn vốn đã được chặn. Chưa áp dụng phần chuẩn hóa này để chờ bạn duyệt.

# Điều kiện bàn giao và thu cọc tài sản

Hàm bàn giao hiện cho chuyển đơn đã xác nhận sang đang thuê mà chưa bắt buộc có biên bản tình trạng xe hoặc đã ghi nhận đủ cọc tài sản. Hàm cũng chưa kiểm tra mốc nhận xe, nên có thể bàn giao sớm dù lịch đặt trên hệ thống chưa bắt đầu.

Đề xuất: trước bàn giao, kiểm tra giấy tờ, biên bản, khoản cọc theo đơn và lịch trống thực tế. Trường hợp cho nhận sớm hoặc miễn cọc cần quyền quản trị và lý do lưu lại. Bạn chọn có bắt buộc thu đủ cọc và cho phép nhận sớm trong trường hợp nào.

# Chỉnh sửa thông tin xe điện

Danh mục có xe điện dùng dung tích 0 cc, nhưng API lưu xe của admin chỉ nhận từ 40 đến 2000 cc. Vì vậy, chỉnh sửa một xe điện hiện có sẽ bị từ chối dù không thay dung tích.

Đề xuất: cho phép 0 cc riêng đối với loại xe điện trong database; giữ kiểm tra dung tích dương cho xe động cơ đốt trong. Chưa đổi quy tắc này để chờ bạn duyệt.

# Căn cứ kiểm tra

RentalOrderService.createOrder và handOverOrder; OperationsService.save mục motorbikes. Các nhận xét là kết quả đọc mã; chưa sửa các nhánh nghiệp vụ nêu trên. Bộ kiểm thử 29 bài của đợt sửa trước đạt, nhưng không chứng minh các quy tắc đề xuất đã được triển khai.